UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE

Projet de Soutenance L3 DAS 2025-2026

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ENRICHI

Application de Gestion des Heures des Enseignants

| Équipe | 5 étudiants — Promotion L3 DAS |
| --- | --- |
| Période du projet | 45 jours (1 mois et 15 jours) |
| Stack retenue | Next.js 14 + FastAPI + PostgreSQL |
| Année académique | 2025-2026 |

# PHASE 1 — Analyse & Conception (Jours 1 à 10)

Objectif : Comprendre et modéliser avant de coder

## Jours 1-2 : Lecture et analyse du cahier des charges

### 1.1 Lecture intégrale du document

Le CDC couvre 7 modules fonctionnels articulés autour de 3 acteurs principaux. La lecture intégrale a permis d'identifier les règles métier critiques, notamment le barème de calcul des volumes horaires.

### 1.2 Identification des acteurs

| Profil | Mission principale | Droits d'accès |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Configuration et supervision technique du système | Accès total : comptes, paramétrage, taux, rôles, années académiques |
| Secrétaire Principal | Gestion administrative quotidienne | Saisie/validation activités, suivi volumes horaires, génération états de paiement |
| Enseignant | Consultation de son espace personnel | Lecture seule : activités propres, volume horaire, heures complémentaires, téléchargement récapitulatif |

### 1.3 Fonctionnalités par acteur

Administrateur :

- Créer, modifier, désactiver des comptes utilisateurs

- Paramétrer les années académiques (libellé, dates de début/fin, statut actif)

- Gérer les taux horaires par grade et statut d'enseignant

- Superviser l'ensemble des données via les tableaux de bord globaux

Secrétaire Principal :

- Saisir et valider les activités pédagogiques des enseignants

- Suivre les volumes horaires par enseignant et par département

- Générer les états de paiement et fiches récapitulatives

- Filtrer et rechercher dans la liste des enseignants

Enseignant :

- Consulter l'historique de ses activités pédagogiques

- Visualiser son volume horaire calculé et ses heures complémentaires

- Télécharger son récapitulatif individuel en PDF

### 1.4 Glossaire des termes métier

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Séquence pédagogique | Unité de contenu structurée correspondant à une partie d'un cours. Calculée selon : nbSéquences = heuresCours × 4 |
| Niveau de complexité | Niveau 1 (simple), Niveau 2 (intermédiaire), Niveau 3 (complexe). Détermine le coefficient multiplicateur dans le calcul horaire. |
| Volume horaire calculé | Résultat du calcul automatique : nbSéquences × coefficient(niveau, typeActivité) |
| Heure complémentaire | Heure réalisée au-delà du quota statutaire défini pour chaque enseignant. Donne lieu à une rémunération additionnelle. |
| Crédit (ECTS) | Unité de valorisation académique associée à chaque cours (ex : 3 crédits pour un cours de 30h). |
| Année académique | Période de référence (ex : 2025-2026) pour le regroupement des activités et le calcul des paiements. |
| Statut de validation | État d'une activité pédagogique : En attente, Validée, Rejetée. Seul le Secrétaire peut valider. |
| Taux horaire | Montant en FCFA par heure complémentaire, variable selon le grade de l'enseignant. |

## Jours 3-4 : Modélisation des données

### 2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD identifie les 6 entités principales du système et leurs relations. Chaque entité est associée à ses attributs clés et ses cardinalités.

| Entité | Attributs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| Utilisateur | id, email (unique), mot_de_passe_hash, rôle, est_actif, created_at | 1 Utilisateur ↔ 0..1 Enseignant (un enseignant est un utilisateur) |
| Enseignant | id, nom, prénom, grade, statut, département, taux_horaire, téléphone, utilisateur_id (FK) | 1 Enseignant → N Activités pédagogiques, N Ressources |
| AnnéeAcadémique | id, libellé, date_début, date_fin, est_active | 1 AnnéeAcadémique → N ActivitésPédagogiques |
| Cours | id, intitulé, filière, niveau (L1..M2), semestre, nb_heures, nb_crédits | 1 Cours → N Ressources |
| Ressource | id, type_contenu, niveau_complexité (1¦2¦3), cours_id (FK), enseignant_id (FK), date_création | 1 Ressource → N ActivitésPédagogiques |
| ActivitéPédagogique | id, type_activité (création¦mise_à_jour), ressource_id (FK), enseignant_id (FK), nb_séquences, volume_horaire_calculé, statut_validation, annee_id (FK), created_at | Entité centrale du calcul métier |

### 2.2 Cardinalités des relations

- Un Utilisateur est associé à au plus un Enseignant (1,1 — 0,1)

- Un Enseignant réalise de 0 à N ActivitésPédagogiques (0,N)

- Une AnnéeAcadémique regroupe 0 à N ActivitésPédagogiques (0,N)

- Un Cours contient 1 à N Ressources (1,N)

- Une Ressource est liée à 0 à N ActivitésPédagogiques (0,N)

- Un Enseignant produit 0 à N Ressources (0,N)

## Jours 5-6 : Diagrammes UML

### 3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme UC distingue les interactions de chaque acteur avec le système. Les cas d'utilisation sont regroupés par profil.

| Acteur | Cas d'utilisation |
| --- | --- |
| Administrateur | Se connecter / Se déconnecter, Gérer les comptes utilisateurs (CRUD), Paramétrer les années académiques, Configurer les taux horaires par grade, Consulter les tableaux de bord globaux |
| Secrétaire Principal | Se connecter, Gérer les enseignants (CRUD), Gérer les cours et ressources (CRUD), Saisir une activité pédagogique, Valider / Rejeter une activité, Consulter les volumes horaires, Générer un état de paiement (PDF/Excel), Télécharger une fiche individuelle |
| Enseignant | Se connecter, Consulter ses activités et volumes horaires, Télécharger son récapitulatif individuel (PDF) |

### 3.2 Diagramme de classes (simplifié)

Basé sur le MCD, le diagramme de classes UML traduit les entités en classes avec leurs méthodes principales :

- Utilisateur : authenticate(), changePassword(), assignRole()

- Enseignant : getActivities(), getTotalHours(), getComplementaryHours()

- ActivitéPédagogique : calculateVolume(), validate(), reject()

- AnnéeAcadémique : activate(), deactivate(), getStatistics()

- Cours : addResource(), getResources()

- Ressource : assignToTeacher(), getActivities()

### 3.3 Diagramme de séquence — Calcul automatique des heures

Scénario : le Secrétaire saisit une activité pédagogique et le système calcule automatiquement le volume horaire.

| Étape | Acteur / Composant | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Secrétaire | Remplit le formulaire : sélectionne enseignant, ressource, type d'activité, nb_séquences |
| 2 | Frontend (Next.js) | Envoie POST /api/activities avec les données du formulaire |
| 3 | Backend (FastAPI) | Reçoit la requête, vérifie le JWT et le rôle Secrétaire |
| 4 | Service Calcul | Récupère le coefficient via coefficient(niveau_complexité, type_activité) |
| 5 | Service Calcul | Calcule : volume_horaire = nb_séquences × coefficient |
| 6 | Service Calcul | Détecte les heures complémentaires si volume > quota_statutaire |
| 7 | Base de données | Insère l'ActivitéPédagogique avec statut = 'En attente' |
| 8 | Backend | Retourne HTTP 201 avec l'objet activité créé |
| 9 | Frontend | Affiche la confirmation et le volume horaire calculé |

## Jours 7-8 : Maquettage de l'interface

### 4.1 Écrans principaux identifiés

| Écran | Accessible par | Éléments clés |
| --- | --- | --- |
| Page de connexion | Tous les acteurs | Champs email/mot de passe, bouton connexion, message d'erreur, redirection selon rôle |
| Tableau de bord Admin | Administrateur | Statistiques globales, gestion comptes, paramétrage années académiques, taux horaires |
| Tableau de bord Secrétaire | Secrétaire | Liste enseignants, activités en attente de validation, volume horaire par département |
| Espace Enseignant | Enseignant | Mes activités, mon volume horaire, heures complémentaires, téléchargement récapitulatif |
| Formulaire saisie activité | Secrétaire | Sélection enseignant, cours, ressource, type d'activité, nb_séquences, aperçu calcul en temps réel |
| Page calcul / récapitulatif | Secrétaire, Enseignant | Tableau volumes par période, heures comp., montant dû, export PDF/Excel |

### 4.2 Principes UX/UI retenus

- Design responsive (mobile-first) avec Tailwind CSS

- Navigation par sidebar avec indicateur de rôle actif

- Calcul du volume horaire affiché en temps réel lors de la saisie

- Codes couleur par statut de validation (orange = en attente, vert = validé, rouge = rejeté)

- Export visible depuis chaque vue concernée (bouton PDF / Excel en haut à droite)

## Jours 9-10 : Choix technologique et mise en place de l'environnement

### 5.1 Stack technique retenue

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (React 18) + Tailwind CSS | Rendu hybride SSR/CSR, routage intégré, performance, écosystème React riche |
| Backend / API | Python FastAPI 0.110+ | Performances élevées, génération automatique Swagger, typage strict avec Pydantic, gestion native JWT |
| Base de données (dev) | SQLite | Zéro configuration, idéal pour le développement local et les tests |
| Base de données (prod) | PostgreSQL | Robustesse, gestion des contraintes d'intégrité, support des migrations Alembic |
| ORM & Migrations | SQLAlchemy + Alembic | Abstraction BDD, migrations versionnées, compatible SQLite et PostgreSQL |
| Authentification | JWT (HS256) via python-jose | Stateless, sécurisé, compatible avec le RBAC à 3 niveaux |
| Exports | WeasyPrint (PDF) + openpyxl (Excel) | Génération côté serveur, mise en page maîtrisée, pas de dépendance navigateur |
| Versioning | Git (GitHub) | Collaboration en équipe, branches par fonctionnalité, historique des modifications |
| Déploiement | Render (backend) + Vercel (frontend) | Déploiement gratuit, HTTPS natif, intégration Git automatique |

### 5.2 Structure du dépôt Git

project-uvci/ ├── backend/ # FastAPI │ ├── app/ │ │ ├── models/ # SQLAlchemy models │ │ ├── schemas/ # Pydantic schemas │ │ ├── routers/ # Endpoints par module │ │ ├── services/ # Logique métier (calcul horaires) │ │ └── core/ # Config, auth, security │ ├── migrations/ # Alembic │ └── requirements.txt ├── frontend/ # Next.js 14 │ ├── app/ # App Router │ ├── components/ │ └── lib/ # API client, hooks └── README.md

# PHASE 2 — Développement Backend & Base de données (Jours 11 à 28)

## Jours 11-13 : Base de données

### 6.1 Script SQL de création des tables

Le schéma relationnel est implémenté via SQLAlchemy et versionné avec Alembic. Les tables créées sont :

- utilisateurs — stocke les comptes avec hachage bcrypt

- enseignants — profil académique lié à un utilisateur

- annees_academiques — périodes de référence

- cours — référentiel des cours avec filière, niveau, crédits

- ressources — contenus pédagogiques catégorisés par type et complexité

- activites_pedagogiques — entité centrale du calcul métier

### 6.2 Contraintes d'intégrité implémentées

| Contrainte | Table(s) concernée(s) | Implémentation |
| --- | --- | --- |
| Clé primaire (PK) | Toutes les tables | id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT (SQLite) / SERIAL (PostgreSQL) |
| Clé étrangère (FK) | enseignants → utilisateurs, ressources → cours/enseignants, activites → ressources/enseignants/annees | FOREIGN KEY avec ON DELETE RESTRICT |
| NOT NULL | email, mot_de_passe_hash, rôle, nom, prénom, etc. | Champs obligatoires définis avec nullable=False en SQLAlchemy |
| UNIQUE | email dans utilisateurs | UniqueConstraint sur la colonne email |
| CHECK | rôle dans utilisateurs | CHECK (rôle IN ('admin', 'secrétaire', 'enseignant')) |
| CHECK | niveau_complexité dans ressources | CHECK (niveau_complexité IN (1, 2, 3)) |

### 6.3 Jeu de données de test

Un script seed.py insère un jeu de données représentatif incluant :

- 3 comptes utilisateurs (1 admin, 1 secrétaire, 1 enseignant de test)

- 5 enseignants avec grades variés (Maître de Conférences, Professeur, Vacataire)

- 3 années académiques (2023-2024 archivée, 2024-2025 archivée, 2025-2026 active)

- 10 cours couvrant différentes filières et niveaux (L1 à M2)

- 20 ressources avec niveaux de complexité 1, 2 et 3

- 30 activités pédagogiques avec statuts variés (en attente, validées, rejetées)

## Jours 14-16 : Authentification et gestion des rôles

### 7.1 Système de connexion sécurisé

- Hachage des mots de passe avec bcrypt (facteur de coût ≥ 12) — jamais stockés en clair

- Vérification via bcrypt.checkpw() lors de la connexion

- Génération d'un JWT (HS256) contenant : user_id, email, rôle, exp (expiration)

- Durée de validité du token : 8h (configurable via variable d'environnement)

### 7.2 Gestion des sessions

- Le token JWT est transmis dans l'en-tête HTTP Authorization: Bearer <token>

- Le frontend (Next.js) stocke le token dans un cookie HttpOnly sécurisé

- Un mécanisme de rafraîchissement (refresh token) est prévu pour les sessions longues

- Déconnexion côté client : suppression du cookie et invalidation locale

### 7.3 Middleware RBAC

Chaque endpoint FastAPI est protégé par des dépendances (Depends) qui vérifient :

- La présence et la validité du JWT dans l'en-tête Authorization

- La correspondance entre le rôle extrait du token et le niveau d'accès requis

- Le statut actif du compte utilisateur (est_actif = True)

| Endpoint | Rôle requis | Exemple |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | Public | Authentification |
| GET /api/enseignants | Secrétaire, Admin | Liste des enseignants |
| POST /api/activites | Secrétaire | Saisie d'une activité |
| PUT /api/activites/{id}/valider | Secrétaire | Validation d'une activité |
| GET /api/enseignants/{id}/recapitulatif | Enseignant, Secrétaire, Admin | Consultation récapitulatif |
| POST /api/utilisateurs | Admin | Création de compte |
| PUT /api/config/taux | Admin | Modification des taux horaires |

### 7.4 Redirection selon le profil

- Admin → /admin/dashboard

- Secrétaire → /secretaire/dashboard

- Enseignant → /enseignant/espace-personnel

## Jours 17-19 : Module Gestion des enseignants, cours et ressources

### 8.1 CRUD Enseignants

| Opération | Méthode HTTP | Endpoint | Rôle requis |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer | POST | /api/enseignants | Admin, Secrétaire |
| Lister (+ filtres) | GET | /api/enseignants?departement=&grade=&statut= | Admin, Secrétaire |
| Détail | GET | /api/enseignants/{id} | Admin, Secrétaire |
| Modifier | PUT | /api/enseignants/{id} | Admin, Secrétaire |
| Désactiver | PATCH | /api/enseignants/{id}/desactiver | Admin |

### 8.2 CRUD Cours

| Opération | Méthode HTTP | Endpoint | Rôle requis |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer | POST | /api/cours | Admin, Secrétaire |
| Lister | GET | /api/cours?filiere=&niveau=&semestre= | Admin, Secrétaire |
| Modifier | PUT | /api/cours/{id} | Admin, Secrétaire |
| Supprimer | DELETE | /api/cours/{id} | Admin |

### 8.3 CRUD Ressources pédagogiques

- Chaque ressource est catégorisée par : type_contenu (vidéo, quiz, activité interactive, document) et niveau_complexité (1, 2 ou 3)

- Une ressource est obligatoirement liée à un cours et à un enseignant responsable

- La date de création est enregistrée automatiquement pour l'historique

## Jours 20-23 : Module Calcul des volumes horaires (cœur métier)

### 9.1 Table des coefficients

| Niveau de complexité | Création (coeff.) | Mise à jour (coeff.) |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1 — Simple | À définir selon barème UVCI | À définir selon barème UVCI |
| Niveau 2 — Intermédiaire | À définir selon barème UVCI | À définir selon barème UVCI |
| Niveau 3 — Complexe | À définir selon barème UVCI | À définir selon barème UVCI |

Note : les coefficients exacts sont définis par le barème officiel de l'UVCI et paramétrables par l'Administrateur.

### 9.2 Fonction de calcul automatique

# Étape 1 : Calcul du nombre de séquences nb_sequences = nb_heures_cours * 4 # Étape 2 : Récupération du coefficient coeff = get_coefficient(niveau_complexite, type_activite) # type_activite ∈ {'creation', 'mise_a_jour'} # niveau_complexite ∈ {1, 2, 3} # Étape 3 : Calcul du volume horaire volume_horaire = nb_sequences * coeff # Étape 4 : Détection des heures complémentaires quota_statutaire = get_quota(enseignant.grade, enseignant.statut) heures_comp = max(0, volume_horaire - quota_statutaire)

### 9.3 Workflow de saisie et validation

- Le Secrétaire remplit le formulaire de saisie d'activité (enseignant, ressource, type, nb_séquences)

- Le système calcule automatiquement volume_horaire et heures complémentaires en temps réel

- L'activité est enregistrée avec statut = 'En attente'

- Le Secrétaire examine l'activité et la valide (statut → 'Validée') ou la rejette (statut → 'Rejetée')

- Seules les activités Validées sont intégrées dans les états de paiement

## Jours 24-26 : Tableaux de bord et statistiques

### 10.1 Tableau de bord Administrateur

- Vue globale : nombre total d'enseignants actifs, volume horaire agrégé sur l'année, enseignants ayant dépassé leur quota

- Statistiques par département : volume horaire moyen, répartition des activités par type

- Gestion des comptes et paramétrage directement depuis le dashboard

### 10.2 Tableau de bord Secrétaire

- Liste des activités en attente de validation (triées par date de saisie)

- Suivi en temps réel du volume horaire par enseignant sur l'année active

- Alertes pour les enseignants ayant dépassé leur charge statutaire

- Statistiques mensuelles : activités saisies, validées, rejetées

### 10.3 Espace Enseignant

- Historique complet de ses activités pédagogiques avec statut de validation

- Volume horaire total et heures complémentaires pour l'année en cours

- Graphique de répartition de ses activités par type et par mois

- Bouton de téléchargement du récapitulatif PDF individuel

### 10.4 Indicateurs analytiques

| Indicateur | Destinataire | Périodicité |
| --- | --- | --- |
| Volume horaire total par enseignant | Admin, Secrétaire | Temps réel |
| Volume horaire par département | Admin | Temps réel |
| Répartition activités par type/complexité | Admin, Secrétaire | Mensuelle / Annuelle |
| Enseignants dépassant le quota statutaire | Admin, Secrétaire | Temps réel |
| Statistiques par année académique | Admin, Secrétaire | Annuelle |
| Heures complémentaires et montants dus | Secrétaire | À la génération d'état |

## Jours 27-28 : Génération des états et exports

### 11.1 Documents générés

| Document | Format | Destinataire | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche individuelle enseignant | PDF | Enseignant, Secrétaire | Identité, activités détaillées, volume horaire total, heures complémentaires |
| État global des heures | PDF / Excel | Admin, Secrétaire | Tableau de tous les enseignants avec volumes, par département et par période |
| État de paiement | PDF / Excel | Secrétaire, Finances | Heures complémentaires × taux horaire = montant dû, par enseignant |

### 11.2 Bibliothèques utilisées

- WeasyPrint — génération PDF côté serveur avec mise en page HTML/CSS professionnelle

- openpyxl — génération de fichiers Excel (.xlsx) avec feuilles, formules et mise en forme

- Jinja2 — moteur de templates pour la génération des documents HTML avant conversion PDF

# PHASE 3 — Tests, Corrections et Finalisation (Jours 29 à 40)

## Jours 29-32 : Tests fonctionnels

### 12.1 Cas de tests par fonctionnalité

| Module | Cas de test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Authentification | Connexion avec identifiants valides | Redirection vers dashboard du rôle correspondant |
| Authentification | Connexion avec mauvais mot de passe | Message d'erreur, pas de token généré |
| RBAC | Enseignant accède à /admin/ | Redirection 403 Forbidden |
| Calcul horaire N1 Création | nb_séquences = 16, coeff = x | volume_horaire = 16 × coeff (N1, création) |
| Calcul horaire N3 MAJ | nb_séquences = 32, coeff = y | volume_horaire = 32 × coeff (N3, mise_à_jour) |
| Heures complémentaires | volume_horaire > quota_statutaire | heures_comp = volume - quota, montant calculé |
| Validation activité | Secrétaire valide une activité | Statut → 'Validée', visible dans état de paiement |
| Export PDF | Génération fiche enseignant | Fichier PDF téléchargeable, données correctes |
| Export Excel | Génération état global | Fichier .xlsx avec toutes les colonnes attendues |

### 12.2 Tests des 3 niveaux de complexité

Scénario de validation : tester les 6 combinaisons (3 niveaux × 2 types d'activité) sur différentes durées de cours (15h, 30h, 45h) et vérifier la cohérence avec le tableau officiel du cahier des charges.

### 12.3 Tests des droits d'accès

- Vérifier que chaque rôle n'accède qu'aux routes qui lui sont autorisées

- Tester l'expiration du token JWT et le comportement du système après expiration

- Vérifier qu'un compte désactivé ne peut pas se connecter

## Jours 33-35 : Corrections et améliorations

### 13.1 Correction des bugs identifiés

- Révision des cas de calcul aux valeurs limites (quota exactement atteint, nb_séquences = 0)

- Correction des erreurs de redirection entre rôles

- Validation des données côté backend (Pydantic) et côté frontend (formulaires)

- Gestion des erreurs HTTP avec messages explicites (400, 401, 403, 404, 422, 500)

### 13.2 Améliorations interface

- Responsive design : vérification sur mobile (375px), tablette (768px) et desktop (1280px)

- Lisibilité : contrastes WCAG AA respectés, typographie cohérente

- Performance : lazy loading des tableaux, pagination côté serveur (limit/offset)

### 13.3 Optimisation des requêtes SQL

- Ajout d'index sur les colonnes fréquemment filtrées : enseignant_id, annee_id, statut_validation

- Utilisation de jointures optimisées plutôt que de requêtes N+1

- Vérification des plans d'exécution avec EXPLAIN ANALYZE (PostgreSQL)

## Jours 36-38 : Documentation

### 14.1 Documentation technique

- Architecture générale : schéma trois-tiers avec diagramme de déploiement

- Schéma de base de données commenté (export depuis SQLAlchemy/Alembic)

- Catalogue des endpoints API : généré automatiquement par FastAPI via Swagger UI (/docs) et ReDoc (/redoc)

- Instructions d'installation locale et de déploiement en production

### 14.2 Guide utilisateur

- Manuel Administrateur : gestion des comptes, paramétrage, supervision

- Manuel Secrétaire : saisie activités, validation, génération états

- Manuel Enseignant : consultation espace personnel, téléchargement récapitulatif

- Chaque manuel est illustré avec des captures d'écran annotées de l'application

### 14.3 Rapport final du projet

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| Contexte & problématique | Présentation de l'UVCI, dysfonctionnements identifiés, justification du projet |
| Choix d'architecture | Justification de la stack Next.js + FastAPI + PostgreSQL, alternatives considérées |
| Réalisation | Description de chaque module développé, difficultés rencontrées et solutions apportées |
| Tests & validation | Synthèse des tests réalisés, taux de couverture, bugs corrigés |
| Bilan | Objectifs atteints, pistes d'amélioration, retour d'expérience de l'équipe |

## Jours 39-40 : Déploiement et livraison

### 15.1 Déploiement

| Composant | Plateforme | Configuration |
| --- | --- | --- |
| Backend FastAPI | Render (Web Service) | Python 3.11, variables d'environnement : DATABASE_URL, SECRET_KEY, ALGORITHM |
| Frontend Next.js | Vercel | Variables : NEXT_PUBLIC_API_URL, configuration des domaines autorisés (CORS) |
| Base de données | PostgreSQL (Render ou Supabase) | Migration Alembic automatique au démarrage, backup quotidien |

### 15.2 Vérification en production

- Tester l'ensemble des flux utilisateur sur l'environnement de production

- Vérifier les performances (temps de réponse API < 500ms sur les endpoints critiques)

- Contrôler la sécurité HTTPS, la validité des JWT en production, les logs d'erreur

### 15.3 Livrables finaux

| N° | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| L1 | Application web fonctionnelle | Frontend Next.js + backend FastAPI déployés, tous modules opérationnels |
| L2 | Base de données opérationnelle | Schéma PostgreSQL en production + SQLite en dev, migrations Alembic, jeu de données de démo |
| L3 | Code source versionné | Dépôt Git propre avec README d'installation, structure modulaire, commentaires |
| L4 | Documentation technique | Architecture, catalogue Swagger des endpoints, schéma BDD commenté |
| L5 | Guide utilisateur | Manuel illustré pour chacun des 3 profils (Admin, Secrétaire, Enseignant) |
| L6 | Rapport final | Document académique : contexte, choix techniques, difficultés, bilan |

# PHASE 4 — Soutenance (Jours 41 à 45)

## Jours 41-45 : Préparation de la soutenance

### 16.1 Plan de présentation (15-20 diapositives)

| Diapositive(s) | Contenu |
| --- | --- |
| 1-2 | Page de titre, présentation de l'équipe et du contexte UVCI |
| 3-4 | Problématique : dysfonctionnements actuels (Excel manuel, erreurs, lenteurs) |
| 5-6 | Solution proposée : objectifs, acteurs, modules fonctionnels |
| 7-8 | Architecture technique : schéma trois-tiers, stack choisie, justification |
| 9-10 | Modélisation : MCD, diagramme de classes, schéma BDD |
| 11-13 | Démo live : connexion, saisie activité, calcul horaire, export PDF |
| 14-15 | Tests réalisés : résultats, taux de couverture, bugs corrigés |
| 16-17 | Résultats et livrables : démo déployée, code source, documentation |
| 18-20 | Bilan, difficultés rencontrées, perspectives et questions du jury |

### 16.2 Démo live

- Préparer un jeu de données de démo réaliste (enseignants fictifs, activités variées)

- Scénario de démo : connexion Secrétaire → saisie activité → calcul automatique → validation → export PDF

- Prévoir un plan B (captures d'écran) en cas de problème réseau lors de la soutenance

### 16.3 Anticiper les questions du jury

| Question probable du jury | Réponse préparée |
| --- | --- |
| Pourquoi FastAPI plutôt que Django ? | FastAPI offre de meilleures performances, une documentation Swagger auto-générée et un typage strict avec Pydantic, adapté à une API REST pure. |
| Comment garantissez-vous la sécurité des mots de passe ? | Hachage bcrypt avec facteur de coût ≥ 12, jamais stockés en clair, vérification via bcrypt.checkpw(). |
| Comment fonctionne le calcul des heures complémentaires ? | volume_horaire = nb_séquences × coeff(niveau, type). Si volume > quota_statutaire de l'enseignant, la différence constitue les heures complémentaires. |
| Pourquoi SQLite en dev et PostgreSQL en prod ? | SQLite : zéro configuration, idéal pour le développement local. PostgreSQL : robustesse, contraintes avancées, performance pour la production. |
| Comment gérez-vous le contrôle d'accès ? | RBAC via dépendances FastAPI (Depends) qui vérifient la validité du JWT et le rôle de l'utilisateur à chaque endpoint. |
| L'application est-elle scalable ? | L'architecture REST stateless et la séparation frontend/backend permettent de scaler chaque couche indépendamment. PostgreSQL supporte la montée en charge. |

# Annexes

## Annexe A — Récapitulatif du planning

| Phase | Jours | Activités principales |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse & Conception | J1 à J10 | Lecture CDC, glossaire, MCD, UML, maquettes, choix technologique, init Git |
| Phase 2 — Développement | J11 à J28 | BDD + contraintes, auth JWT + RBAC, CRUD, calcul horaires, dashboards, exports |
| Phase 3 — Tests & Finalisation | J29 à J40 | Tests fonctionnels, corrections, documentation, déploiement, livraison |
| Phase 4 — Soutenance | J41 à J45 | Préparation slides, démo live, anticipation questions jury |

## Annexe B — Variables d'environnement

# Backend (.env) DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:5432/uvci_db SECRET_KEY=your-256-bit-secret-key ALGORITHM=HS256 ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480 BCRYPT_ROUNDS=12 # Frontend (.env.local) NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.uvci-gestion.onrender.com